Договор № ______

«____» ____________ 200_ г.

Студия интернет разработок «Вебсайт72», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________ с одной стороны, и  _____________________________

___________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________
___________________________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает  работы  по  созданию интернет-сайта __________________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Опросным листом клиента на разработку концепции дизайна (Приложение 2).

Виды работ:

1 этап:

1.1. Разработка концепции дизайна сайта в соответствии с приложениями №1 и №2, - _____ вариантов.

1.2. Верстка статических прототипов Главной и одной внутренней страниц сайта. Предоставление результатов работ по первому этапу производится в виде сверстанных статических прототипов первой и внутренней страниц в формате html. Сдача-приемка этапа. Оформляется актом сдачи-приемки.

Разработка дополнительных концепций  дизайна оформляется дополнительным соглашением и оплачивается отдельно.

2 этап:

1.3. Верстка и программирование сайта на базе системы управления контентом Danneo  CMS. Сдача-приемка этапа.

1.4. Публикация сайта в сети Интернет на тестовой площадке Исполнителя. Тестирование проекта Заказчиком.

1.5. Верстка контента  - ________ страниц (за 1 страницу принимается информация 1 страницы раздела сайта). Верстка внутренней графики (фотографии, картинки в формате jpg, gif) – до 100 штук. Сдача-приемка этапа, полная оплата работ.

1.6. Перенос сайта на хостинг Заказчика. Сдача-приемка работ. Оформляется актом сдачи-приемки.

1.7. Оптимизация контента, регистрация сайта в поисковых системах, мониторинг позиций сайта.

# Статья 2. СТОИМОТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

2.1. Полная стоимость работ по статье 1 составляет _________________ рублей. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса РФ:

2.2. Оплата работ производится поэтапно:

2.2.1. До начала работ Заказчик выплачивает аванс 40% в размере ________________ рублей.

2.2.2. После принятия работ по п. 1.2. (1 этапа) Заказчик оплачивает 30% от стоимости проекта в размере ____________________________________ рублей.

2.2.3. После принятия работ по п. 1.5.  Заказчик оплачивает 30% от стоимости проекта в размере _________________________________ рублей.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ после оплаты Заказчиком аванса в соответствии с п. 2.2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по п. 1.3 после внесения Заказчиком предоплаты за работы по п. 1.3. в соответствии с п. 2.2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по п. 1.6. после полной оплаты работ Заказчиком.

2.4. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором,  оформляются дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно от стоимости проекта по п. 2.1.

2.5. Сдача проекта оформляется Сторонами в виде  акта сдачи – приемки, в котором указывается стоимость и перечень выполненных работ.

2.6. В случае приостановления по требованию Заказчика выполнения работ по настоящему Договору денежные средства, полученные Исполнителем за выполнение этапов работ, Заказчику не возвращаются.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполненная работа передается Исполнителем и принимается Заказчиком поэтапно, в соответствии с п. 1 настоящего Договора. Общий срок работ по созданию сайта составляет _______________________ календарных дней.

Время, необходимое сторонам для согласования этапов и подготовки Заказчиком для предоставления Исполнителю необходимых для реализации работ материалов, в сроки выполнения работ не включаются, и влияют только на перенос начала работ по следующему этапу.

3.2. Разработка концепции дизайна, дизайн флэш-презентации, верстка статического прототипа первой и внутренней страниц сайта – _________________ календарных дней (______ вариант).

Датой начала работ по п. 3.2. считать день, следующий за днем:

3.2.1. поступления аванса по п. 2.2.1. настоящего Договора на счет Исполнителя;

3.2.2. предоставлением со стороны Заказчика Исполнителю всех необходимых графических материалов, необходимых для выполнения данных работ.

3.3. Создание работающих динамических шаблонов сайта, подключение системы управления контентом DNSite – _______________ календарных дней:

Датой начала работ считать день, следующий за:

3.3.1. Подтверждением Заказчиком приемки работ по пп. 1.1. - 1.2. (1 этапа), подписанием акта сдачи-приемки этапа.

3.3.2. Оплаты очередного этапа работ в соответствии с п. 2.2.2.

3.4. Верстка контента – ______________ календарных дней.
Датой начала работ считать день, следующий за:

3.4.1. предоставлением со стороны Заказчика текстовых и графических материалов для публикации на сайте в полном объеме. При отсутствии необходимой информации Исполнитель имеет право заполнить сайт произвольными материалами согласно структуре разделов сайта – по одному материалу в каждый раздел.

3.5. Перенос сайта на хостинг Заказчика – 1 день.
Датой начала работ считать день, следующий за:

3.5.1. Полной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.2.3

3.6. Оптимизация контента, регистрация сайта в поисковых системах, мониторинг позиций сайта - __________ календарных дней.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работу и передать ее Заказчику в установленные  п.3 сроки.

4.1.2. В течение двух рабочих дней уведомить Заказчика по электронной почте о завершении работы по каждому из этапов.

4.1.3. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе ресурса, если объем работ по устранению дефектов и недостатков не выходит за рамки утвержденного сторонами Технического задания на разработку сайта. Гарантийные обязательства аннулируются в случае вмешательства Заказчика в программный код сайта.

4.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных Заказчиком к размещению на сайте.

4.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе корпоративного сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.)

4.5. Поддержка сайта не входит в обязанности Исполнителя.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить все необходимые для выполнения работ материалы до начала работ по соответствующему этапу и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия работ по предыдущему этапу.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результата работ по соответствующему этапу  принять работу или направить перечень замечаний для доработки. Замечания для доработки Заказчик может предоставлять последовательно не более 2 (двух) раз.

- Под понятие «доработка» подпадают изменения и дополнения, внесенные Заказчиком в работу дизайнера, не противоречащие концепции дизайна и Техническому заданию на разработку сайта. Такими изменениями могут являться: изменение гарнитуры и размера шрифта, изменение отдельных элементов дизайна (не более 2-3).

- Замечания должны быть предоставлены в письменном виде и заверены подписью уполномоченного лица. Или в электронном виде от уполномоченного лица компании Заказчика на e-mail Исполнителя support@website72.ru

4.2.3. Подтвердить Исполнителю в письменном виде, заверив подписью уполномоченного лица или в электронном виде от уполномоченного лица компании Заказчика на e-mail Исполнителя support@website72.ru  факт получения информации о выполнении очередного этапа работ.

4.2.4. Подтвердить Исполнителю в письменном виде, заверив подписью и печатью Заказчика, факт принятия работ по соответствующему этапу. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем работ по соответствующему этапу, Заказчик 1) не уведомил Исполнителя о принятии работ, 2) не направил Исполнителю мотивированный отказ от принятия работ, а также 3) не предоставил перечень замечаний для доработки, этап автоматически считается выполненным и принятым.

4.2.5. Произвести оплату работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора не позднее 3 рабочих дней с момента выставления соответствующего счета.

4.3. Заказчик может изменять требования к выполнению этапов работ, перечисленных в ст.1 настоящего Договора, и предоставлять дополнительные материалы только до начала работ по соответствующему этапу, если данные требования не выходят за рамки Технического Задания на разработку.

4.4. Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя внести изменения в уже принятые этапы работ. В случае возникновения таких изменений, условия их выполнения рассматриваются и оцениваются отдельно от условий настоящего Договора.

4.5. При приостановлении Заказчиком хода выполнения работ по данному Договору в одностороннем порядке Заказчик обязан уведомить Исполнителя соответствующим извещением. Данное извещение считается действительным при наличии подписи Исполнителя или уполномоченного лица со стороны Исполнителя о факте получения данного извещения. Уполномоченным лицом компании Исполнителя может считаться сотрудник компании, имеющий должность не ниже начальника отдела.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны Договорились разрешать все конфликты и споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в соответствии с существующим законодательством и условиями настоящего Договора.

Статья 6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу в силу с момента его подписания и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Статья 7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах.

Под форс-мажорными  обстоятельствами понимаются стихийные  бедствия, война  и  военные операции  любого характера,  блокады,  эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия действия государства, забастовки, гражданские беспорядки, а также административно- правовые акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера,  которые  стороны  не  могли предвидеть и предусмотреть  в ходе исполнения Договора.  Исполнитель  имеет право перенести  сроки выполнения  Договора   на  период, в течение которого будет  действовать обстоятельства форс-мажора.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.  Договор может быть расторгнут ранее срока, указанного в п.3 настоящего Договора в следующих случаях:

8.1.1. по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой Стороной условий настоящего Договора.

8.1.2. по взаимному соглашению Сторон;

8.1.3. в иных предусмотренных законом случаях.

8.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика до начала работ Заказчик может потребовать возвращения авансового платежа не позднее 3 рабочих дней после поступления денежных средств на счет Исполнителя. Извещение о расторжении Договора и возвращении авансового платежа должно быть составлено в письменной форме, заверено подписью и печатью Заказчика, а также подписью Исполнителя (или уполномоченного лица со стороны Исполнителя), подтверждающего факт получения данного извещения. При отсутствии данного извещения более, чем в течение 3 рабочих дней, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются.

8.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в ход выполнения работ Исполнителем до срока предоставления работ по соответствующему этапу. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в ходе выполнения этапов работ, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются.

Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение 1. Техническое задание на разработку проекта

10.2. Приложение 2. Опросный лист клиента

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Студия Интернет разработок «Вебсайт72» ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:                                                             Заказчик:

___________________                                                ______________________

М.П.                                                                            М.П.